EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD)

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Matheus Ribeiro Da Silva

Gerenciamento Ágil de Projetos: Desenvolvimento do Módulo de Equipamentos na Produção de Café

Aluno: Matheus Ribeiro Da Silva

SUMÁRIO

Introdução.....................................................................................3

Objetivos.......................................................................................4

Desenvolvimento..........................................................................5

Conclusão.....................................................................................9

Referências...................................................................................10

INTRODUÇÃO

A gestão eficaz de projetos de software é fundamental para garantir a entrega de produtos de qualidade dentro dos prazos estipulados. Nesse sentido, o Scrum se destaca como uma metodologia ágil amplamente adotada, permitindo organizar e monitorar o desenvolvimento de sistemas, promovendo a colaboração entre a equipe e a adaptação constante às necessidades do projeto.

Este trabalho tem como propósito aplicar o framework Scrum na estruturação e no acompanhamento das atividades relacionadas ao desenvolvimento de um sistema de gerenciamento de equipamentos na produção de café. Para isso, utilizamos o Trello, uma ferramenta visual e colaborativa que possibilita o controle do fluxo de trabalho, desde a criação das tarefas até a sua conclusão.

Durante a execução da atividade, são identificadas as principais funcionalidades do sistema, formuladas histórias de usuário detalhadas e estruturado um fluxo de trabalho eficiente. Além disso, são definidos critérios de aceite e um checklist de conclusão para assegurar que cada funcionalidade seja implementada corretamente.

Com essa abordagem prática, buscamos não apenas reforçar os conceitos de gerenciamento ágil, mas também demonstrar como o uso de ferramentas digitais pode otimizar o desenvolvimento de software, tornando os processos mais organizados e produtivos.

OBJETIVOS

Este trabalho tem como objetivo aplicar o framework Scrum na gestão de projetos de software, utilizando o Trello para planejar, organizar e monitorar as atividades do desenvolvimento de um sistema de gestão de equipamentos na produção de café. Os principais objetivos são:

Estruturar o fluxo de trabalho, organizando as tarefas essenciais do projeto.

Criar histórias de usuário, garantindo que cada funcionalidade atenda às necessidades dos usuários.

Definir critérios de aceitação e checklist de conclusão, assegurando a qualidade das tarefas.

Demonstrar o fluxo das tarefas no Trello, desde o planejamento até a finalização.

Analisar os benefícios do Scrum e das ferramentas visuais no gerenciamento de projetos.

Refletir sobre a prática realizada, avaliando o impacto do Scrum no time de desenvolvimento.

O objetivo final é proporcionar uma compreensão mais profunda do uso de metodologias ágeis e ferramentas colaborativas em projetos de software.

DESENVOLVIMENTO

Configuração do Quadro no Trello

O primeiro passo foi criar o quadro no Trello, uma ferramenta visual e colaborativa, que auxilia na organização do trabalho. Para o projeto de desenvolvimento do sistema de Gestão de Equipamentos na Produção de Café, o quadro foi estruturado com as seguintes listas, representando o fluxo de trabalho

Criação dos Cartões de Tarefas e Histórias de Usuário

Após configurar o quadro, o próximo passo foi criar os cartões, que representam as tarefas do projeto, e as Histórias de Usuário correspondentes. As histórias de usuário ajudam a descrever como cada funcionalidade contribui para o sistema e o que é necessário para sua implementação. As tarefas foram divididas em dois níveis de prioridade: Alta e Média.

Fluxo de Trabalho no Trello

Com as tarefas e histórias de usuário criadas, foi possível simular o fluxo de trabalho no Trello. O processo segue as seguintes etapas

1. Início:

Todos os cartões iniciam na coluna "To Do". O time visualiza as tarefas que precisam ser iniciadas e pode planejar o trabalho.

2. Desenvolvimento:

Quando o trabalho começa em uma tarefa, o cartão é movido para a coluna "Work In Progress". A equipe começa a desenvolver a funcionalidade.

3. Revisão:

Após a conclusão do desenvolvimento, o cartão é movido para "In Review". Nessa fase, os critérios de aceite são revisados e o checklist é verificado.

4. Conclusão:

Se todos os critérios de aceite forem atendidos, o cartão é movido para "Done". Caso contrário, se houver bloqueios ou falhas, o cartão é movido para "Blocked" e um comentário explicativo é registrado.

Comentários e Instruções Para a Resolução Do Problema

1. Como um técnico de manutenção, eu quero registrar as manutenções realizadas nos equipamentos, para que eu possa acompanhar o histórico de manutenção e garantir a eficiência operacional.

2. Como um gerente de produção, eu quero gerar relatórios sobre o uso e a manutenção dos equipamentos, para que eu possa tomar decisões informadas sobre a gestão dos recursos.

3. Como um operador de produção, eu quero receber notificações sobre manutenções pendentes, para que eu possa garantir que os equipamentos estejam sempre em boas condições de funcionamento.

Reflexão sobre a Prática

O uso do Trello e da metodologia Scrum permitiu visualizar de forma clara e eficiente o progresso das tarefas no projeto. A movimentação dos cartões entre as colunas ajudou a garantir que todas as etapas fossem cumpridas antes da finalização das atividades. Além disso, as histórias de usuário bem elaboradas garantiram que o foco estivesse nas necessidades reais dos usuários finais.

Essa experiência reforçou a importância da comunicação e colaboração entre os membros da equipe, além de evidenciar como ferramentas visuais, como o Trello, podem otimizar o acompanhamento e controle do desenvolvimento de software.

CONCLUSÃO

A adoção do Trello, aliado ao framework Scrum, se mostrou uma solução eficiente para gerenciar as atividades no desenvolvimento de software. Ao estruturar um fluxo de trabalho visual, foi possível acompanhar o andamento das tarefas de forma clara, identificar rapidamente bloqueios e garantir que cada atividade fosse finalizada conforme os padrões estabelecidos.

As histórias de usuário elaboradas para as funcionalidades do Sistema de Gestão de Equipamentos na Produção de Café permitiram que o time se concentrasse nas necessidades reais dos usuários, o que resultou em um desenvolvimento mais ágil e alinhado aos objetivos do projeto. Além disso, a utilização do Checklist de Conclusão foi fundamental para validar cada etapa do processo, garantindo que todas as tarefas atendiam aos requisitos de qualidade antes de serem concluídas.

O uso de Scrum e ferramentas visuais como o Trello não só facilitou a comunicação e colaboração entre os membros da equipe, mas também tornou o gerenciamento do projeto mais ágil e transparente. A flexibilidade do Scrum, com seu foco no trabalho colaborativo, foi essencial para o progresso contínuo e a entrega de resultados no prazo.

Ao final, a experiência adquirida com o gerenciamento ágil de atividades confirmou a importância de uma abordagem colaborativa e adaptativa no desenvolvimento de software. Os conhecimentos obtidos nesta prática serão fundamentais para a execução de projetos futuros, não apenas na área de desenvolvimento de software, mas também em outras situações que envolvam trabalho em equipe e a execução de tarefas complexas.

REFERÊNCIAS

TRELLO. Trello – A ferramenta de colaboração visual. Disponível em: https://trello.com. Acesso em: 17 fev. 2025.